第九期

二○一七年九月十日

*工作动态*

淮上区平稳推进27项民生工程工作

2017年我区共实施6大类27项民生工程，总投资33667.41万元（不含棚户区改造资金），其中上级配套资金22250.9万元，地方配套资金11416.51万元。截至目前，全区共到位民生工程资金30885.12万元,累计拨付资金30143.12万元，其中区级配套9961.53万元，拨付资金占年初计划87%。序时补助类资金全部按计划进度打卡发放到位；新农合缴费、政策性农业保险、贫困残疾人救助与康复、午季秸秆综合利用、就业扶持工程、小型水利提升工程、义务教育经费保障、棚户区改造等8项已全面完成；农村道路畅通等个别项目进展低于序时进度。

区民生办紧密结合民生工作特点，制定积极有效措施，努力做好两个方面的工作。一是加强资金管理，优先安排、重点保障民生工程资金，组织开展绩效评价，确保民生工程资金使用的安全和发挥效益。二是开展专项督查，针对27项民生工程实施过程中薄弱环节和后进项目，重点监督检查牵头单位履职尽责情况和工作开展情况；加强项目资金分配、使用管控力度；强化问责机制，运用好监督考核结果，进一步提升工程实施进度及成效。

# 淮上区扎实推进小型水利提升民生工程

淮上区是蚌埠市农业大区，区政府始终把水利工程建设摆在重要位置，切实采取有效措施，扎实推进以“八小”水利工程为主的农业基础配套工程建设工作。

一是重视到位。今年年初，调整充实区水利工程建设领导小组，与区水利局和各镇人民政府签订2017年民生水利工程目标责任书，细化目标任务，明确责任主体。二是督查调度到位。强化事前部署、事中监管和事后服务，严格落实“一月一调度、一月一督查、一月一通报”制度，实时掌握民生水利工程实施进度，对实施过程中存在的问题及时协调处置，确保民生水利工程顺利推进。三是资金落实到位。2017年安排小型水利工程改造提升工程资金392万元，目前项目资金按合同拨付80%。四是目标任务完成到位。截至8月底，小型水利工程改造提升全部完工，其中小型泵站更新改造完工296万千瓦，小型水闸完工4座，完工2万亩灌区，完工河沟整治11条，完工新修机电井25眼。

淮上区小蚌埠镇全力做好低保民生保障工作

一户一档。对全镇2119户城乡低保对象按照家庭的经济状况、实际生活、人口状况等资料建立一户一档，实现“阳光低保”。动态管理。严格对照低保标准，准确核算家庭收入，对已脱贫及不符合条件的低保户及时取消，今年以来，共取消低保97人，核减低保金28378元/月。困难救助。对辖区内对因病支出型贫困低保居民实施应保尽保，今年以来，对16户疾病家庭发放低保金6382元/月，有效防范因病致贫。

淮上区曹老集镇大力提升乡镇文化建设水平

淮上区曹老集镇充分发挥农村文化馆开放和农村文化专项补助两项民生工程引导作用，采取五项措施，大力提升乡镇文化建设水平。 大投入。今年，文化站按照省一级站的标准，装修投入近30万元，设备购置投入20多万元，全站建筑面积超过1000平方米。强配备。设置健身活动室、书画展览室、文化活动室等功能室。新购置电脑10台、空调9台、音响设备2套、健身器材1组和投影设备及办公桌椅等硬件设施，并聘请了专职保洁人员和文化协管员各一名。优服务。站内新安装数字书屋，群众用手机就可免费阅读几万册图书。在周一至周五正常开放的同时，实行节假日全天开放，晚间错时开放，最大限度地满足群众文化生活需求。重活动。今年1-8月份，文化站自办、联办的广场舞、花鼓灯、农民歌手赛等各类活动累计12场次，参与群众超过2万人次。搞创新。2015年，文化站创办了全市首家留守儿童艺术培训基地。2016年，基地创作的花鼓灯节目《看家灯娃》参加全省六一文艺调演比赛，获得一等奖。2017年，再次获得全省小荷风采舞蹈选拔赛二等奖。

淮上区完成2017年度“送戏进万村”演出任务

淮上区立足实际，坚持早谋划、早部署，深入推进“送戏进万村”文化民生工程实施。截至8月底，累计为全区75个行政村送去了高质量的正规演出77场，任务完成率达103%，拨付资金30.8万元。

一是提前谋划部署、合理安排时间。2017年初，区文广局根据省文化厅“送戏进万村”专题会议精神，提前部署安排 “送戏进万村”工作，及早完成演出单位招投标工作，确保年初全面启动2017年“送戏进万村”演出活动。针对农村风俗习惯和生产规律，要求演出团体将演出安排在节假日和农闲季节进行，便于农民观看，保证演出效果。

二是政府购买服务，严把演出质量。我区采取政府购买服务方式，组织开展 “送戏进万村”活动，统筹使用农村文化活动补助资金，确保为全区75个行政村每村送一场高质量的优秀文艺演出。政府通过公开招投标确定演出单位，提升了演出单位竞争压力，提高了演出资质、演出设备、演出人员、演出剧目以及演出形式等方面要求，进一步提升了 “送戏进万村”活动质量和效果。

三是“自选曲目”服务，满足群众需求。为满足人民群众日益增长的精神文化需求，就“送戏进万村”的节目形式和内容广泛征求意见，筛选群众喜闻乐见的戏曲、综艺节目供群众选择，让群众想看什么就看什么、爱看什么就看什么，真正做到了把戏送到人民群众身边。

四是强化活动监督，确保落到实处。为确保“送戏进万村”活动落到实处，演出团体每场演出均要录音录像，区主管部门安排专人负责演出业务，准确把握“送戏进万村”演出进度、演出情况及演出效果，并不定期组织开展督查暗访工作，及时发现问题、纠正问题，保证“送戏进万村”活动优质、高效、圆满完成。

报：区委书记、副书记、区委常委，区政府区长、副区长，区人大主任、副主任，区政协主席、副主席，区委、区政府、区人大、区政协办公室，区委督查室，区目标考核办，市民生办

发：区民生工程协调小组各成员单位，各镇人民政府、社区

抄：区人大、政协民生工程特邀监督员